ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – постановление администрации) от 22.12.2017 № 88-па.

В 2022 году постановлениями администрации в Программу вносились изменения: от 08.02.2022 № 9-па; от 19.08.2022 № 44-па, от 02.12.2022 № 58-па, от 30.12.2022 № 63-па.

Оценка эффективности реализации Программы за 2022 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ Нигирского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 03.03.2021 № 11-па.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Целями Программы являются:

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения;

- улучшение условий безопасности дорожного движения на местных дорогах.

Задачами Программы являются:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории.

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Нигирского сельского поселения.

 - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Нигирского сельского поселения.

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. частично отремонтирован мост через р. Нигирь;
2. проведен ремонт участка автодороги Нигирь-Виданово;

 3) проводились грейдирование и планировка дорог сельского поселения;

 4) установлены дорожные знаки на участке дороги Нигирь-Виданово;

5) приобретены запасные части на специализированную технику.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2022 году составило 2265,331 тыс. рублей или 83,5 % от плана.

Неиспользованные в 2022 году остатки Дорожного фонда на 01.01.2023 составили 453,673 тыс. рублей. Они подлежат уточнению в бюджете на очередной финансовый год для целевого использования в 2023 году.

Согласно соглашения от 14.02.2022 № 5-15/19 о передаче органами местного самоуправления Нигирского сельского поселения осуществления части полномочий органов местного самоуправления Николаевского муниципального района Хабаровского края по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности в отношении автодороги «Лазарев-Нигирь» на 2022 год в бюджет сельского поселения поступили межбюджетные трансферты из районного бюджета в сумме 700,000 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

 ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,

 средств бюджета сельского поселения и организаций за 2022 год на реализацию

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нигирского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | Процент выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплексное развитие транспорт-ной инфраструктуры Нигирского сельского поселения Николаевс-кого муниципального района Хабаровского края на 2018-2030 годы | Всего | 2713,606 | 2265,331 | 83,5% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 500,000 | 500,000 | 100% |
| Бюджет сельского поселения | 2213,606 | 1765,331 | 79,7% |
| Организации |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта и сооружений на них | Всего | 850,000 | 834,963 | 98,2% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 500,000 | 500,000 | 100% |
| Бюджет сельского поселения | 350,000 | 334,963 | 95,7% |
| Организации |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по капитальному ремонту моста через р.Нигирь, в рамках муниципальной программы | Всего | 350,000 | 334,963 | 95,7% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 350,000 | 334,963 | 95,7% |
| Организации |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по ремонту автомобильной автодороги Нигирь-Виданово, за счет средств районного бюджета | Всего | 500,000 | 500,000 | 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района | 500,000 | 500,000 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения, в том числе: дорожное освещение, установка дорожных знаков | Всего | 503,406 | 393,076 | 78,1% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 503,406 | 393,076 | 78,1% |
| Организации |  |  |  |
| 3. | Содержание специализированной техники | Всего | 277,000 | 185,150 | 66,8% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 277,000 | 185,150 | 66,8% |
| Организации |  |  |  |
| 4. | Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | Всего | 1083,200 | 852,142 | 78,7% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1083,200 | 852,142 | 78,7% |
| Организации |  |  |  |
| 5. | Паспортизация, кадастровые работы по автомобильной дороге с.Нигирь - с.Виданово | Всего | 0,000 | 0,000 |   |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Организации |  |  |  |